# İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ

YENİ YERLEŞKELER İÇİN BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SİSTEMLERİ ALIMI SÖZLEŞMESİ

Taraflar

- İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ

Cihangir Mah. Sıraselviler Cad. No:71 Beyoğlu/ İSTANBUL

Telefon	: 0 212 610 10 10

Faks		: 0 212 610 10 10

- FİRMA ADI	:

ADRES		:

Telefon	:

Faks		:

V.K.N.		:

(Bundan böyle “FİRMA” diye anılacaktır.)

1-	Konu

  - İşbu sözleşmenin konusu yukarıda adı geçen taraflar arasında sözleşmenin 6. maddesinde belirtilen mal ve/veya hizmetlerin satın alımı; İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ tarafından gösterilen mekânlarda kurulumu, mevcut sistemlere bağlanarak çalışır halde teslim edilmesi ve bu hususlarla ilgili ödeme koşullarını içermektedir.

2-	Tanımlar

a)	İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ	: İstanbul Kent Üniversitesi; ürün ve hizmet talep eden ve satın alacak olan İdare olup irtibat adres ve telefonları yukarıda belirtildiği gibidir.

b) 	FİRMA: İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ tarafından talep edilen ürün ve hizmetleri sözleşme koşulları uyarınca sağlayacak olan FİRMA olup irtibat adres ve telefonları yukarıda belirtildiği gibidir.

c)	ÜRÜNLER: FİRMA tarafından işbu sözleşme kapsamında sağlanacak olan, iş bu sözleşmenin 6. maddesinde bahsedilen nitelikte ve iş bu sözleşmenin eki niteliğindeki proforma fatura içeriğinde detayları yer alan FİRMA ürünü malzemeleri kapsar.

3-	Kurulum

FİRMA'nın gerçekleştireceği kurulum işlemi; üzerine her türlü gerekli donanım ilavesi yapılmış, çalışır halde test edilmiş ve FİRMA'nın kalite kontrol bölümünün onayını almış olan ürünlerin, İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ tarafından bildirilecek kurulum mahallerinde çalıştırılmalarını kapsar.

Teslimat ve kurulum işlemleri sözleşme tarihinden itibaren en geç 4-6 hafta içerisinde gerçekleştirilecektir.

Global salgın, hammadde ve üretim süreçlerinde çip, yarı iletken vb. malzemelerde tedarik sorunlarının yaşanması ve etkilerinin devam etmesi, üretime doğrudan ve dolaylı etkileri, tedarik zincirlerindeki lojistik aksamalar ve gümrük idaresinden kaynaklanan gecikmeler, üreticilerden/üretimden, üreticilere ürün veren alt üreticilerin üretiminden kaynaklanan ve ihale öncesinde öngörülmeyen sorunlar ve aksaklıklar nedeniyle ile bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla direkt olarak, doğrudan Firma’dan kaynaklanmayan gecikmeler, Kent Üniversitesinden kaynaklanan sebepler nedeniyle teslimin uzaması halinde uzayan bu süreler teslimat ve kurulum sürelerine eklenir. Firma, Ürünlerin Belirlenen Teslim Süresinden ileri Bir Tarihte Gelmesi Durumunda Geçici Network Çözümü oluşturarak ÜNİVERSİTE’nin ihtiyaçlarını karşılamayı ve ÜNİVERSİTE’yi zarara uğratmamayı taahhüt eder.

4-	Garanti ve Destek

  - İş bu sözleşmede ve sözleşmenin eki proforma fatura içeriğinde bahsi geçen cihazlar, FİRMA tarafından ürünlerin üretim, montaj, işçilik, nakliyesinde meydana gelebilecek açık/gizli ayıp ve her türlü hata, hasar ve eksiklere karşı Kat’i Kabul tarihinden itibaren üretici firma garanti koşulları kapsamında toplam 3 (üç) yıl garantiye sahip olacaktır.

  - Ayıplı, hasarlı, hatalı ve eksik ürünlere ilişkin olarak İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ’nin kanundan kaynaklanan her türlü talep hakkı saklı kalmak kaydı ile garanti süresi içerisinde ortaya çıkabilecek her türlü ayıp, hata, hasar ve eksiklikler, İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ’nin ilk talebi üzerine FİRMA tarafından derhal giderilecektir. Aksi taktirde İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ, her türlü masrafı FİRMA’ya ait olmak üzere ürünlerdeki hasarın-eksikliğin giderilmesi için 3. Bir şirket ile anlaşabilecektir. Bu halde FİRMA, İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ’nin uğradığı/uğrayacağı her türlü zararı derhal gidermekle yükümlüdür.

  - FİRMA garanti kapsamında değişim ve/veya upgrade gerekliliği tespit edilen ürünler için ilgili değişim işinin takibini de sağlayacaktır. Değişim; değişim gerekliliğinin FİRMA tarafından tespitinden itibaren en fazla 4-6 hafta içinde sağlanacaktır. Ayrıca FİRMA teklifte bahsi geçen ürünlerin destek işçiliğini, garanti süresi içinde ücretsiz olarak yapacaktır. Değişim ve upgrade işlemlerinin, ürünlerin kullanımına engel teşkil ettiği durumlarda FİRMA, İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ’nin talebi doğrultusunda en geç 2 günlük süre içerisinde gerekli değişim ve/veya upgrade işlemlerini gerçekleştirecektir.

  - Destek gereksinimi; İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ ’nin ürünün destek gerektirdiğini belirten resmi yazısının FİRMA'ya ulaşmasından itibaren 5 (beş) iş günü içerisinde gerçekleştirilecektir.

  - Bu kurallara uyulmadığı takdirde FİRMA, geciktiği gün kadar, ilgili ürün bedelinin %0,1’i (binde biri) oranında günlük ceza-i şart ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Sözleşme konusu ürünlerin rutin desteği FİRMA’nın öngördüğü sıklıkta yapılacaktır. Rutin destek periyodlarını FİRMA belirleyecek, rutin bakım destek tarihleri İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ tarafından firmaya bildirilecektir.

5-	Yükümlülükler

5.1-	İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ ’nin Yükümlülükleri

5.1.1.	İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ, kurulumu yapılacak sözleşme konusu ürünlerin/hizmetlerin kurulum alanını kuruluma hazır bir şekilde FİRMA'ya teslim edecektir. İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ, söz konusu alanlar için kuruluma elverişli olması açısından, emtianın ilgili mekâna getirilmesinden önce tutanakla teslim edilmiş olmak şartıyla, FİRMA'nın yazılı öneri ve tavsiyelerine uyacaktır. Bunun dışında FİRMA tarafından kurulum alanı hakkında yapılacak itirazlar geçersizdir.

5.1.2.	İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ, ürünlerin üzerine kurulması istenilen yazılım veya donanımı, FİRMA'ya kuruluma başlama tarihinden evvel tutanakla teslim edecektir. Teslimin gecikmesi halinde geciken süre kadar işin bitirilmesi süresine ilave yapılacaktır.

5.1.3.	Sözleşme kapsamındaki işlerin yapılması sırasında mesai saatleri dışında çalışma yapılabileceğinden, ortaya çıkacak sorunlar ve tereddütleri gidermek için işlerden sorumlu bir refakatçi eleman İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ tarafından görevlendirilecektir.

5.1.4.	Proje üzerinde yapılması düşünülen her türlü değişiklik, ilave v.b. gibi istekler önceden FİRMA'ya yazılı olarak bildirilecektir. Ancak yapılacak her türlü değişiklik, ilave ve benzeri istekleri kesin siparişin verilmesinden sonra FİRMA'nın da kabul etmesi gerekecektir.

5.1.5.	Programların kurulum aşamasında güvenle durabileceği yeri/yerleri İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ temin edip, ücretsiz olarak FİRMA'ya tedarik edecektir.

5.1.2.	İşbu sözleşme kapsamında kiralanan tüm cihazların periyodik bakımları, onarımları, servis hizmetleri, ürün değişimi ve cihazlarda meydana gelebilecek her türlü sorun FİRMA tarafından derhal ücretsiz şekilde giderilecektir.

5.2-	FİRMA'nın Yükümlülükleri:

5.2.1.	Teknik Destek: FİRMA sağladığı her türlü ürünle ilgili kullanıma yönelik dökümanları sağlamakla ve teknik destek vermekle yükümlüdür.

5.2.2.	FİRMA sistemin devreye alınması sırasında montaj, hata ve noksanları gecikmeye yol açmadan gidermek üzere yeterli sayıda eleman ile destek verecektir. FİRMA iş sahalarında çalışacak elemanlarını görev ve statülerini belirterek İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ ’ne yazılı olarak önceden bildirecektir.

5.2.3. FİRMA, iş bu sözleşme konusu hak ve yükümlülüklerini 3. Bir kişi ve kuruma ancak aşağıdaki şartların sağlanması koşulu ile devredebilir.

5.2.4.	Alt yüklenici olması halinde;

Yükseköğretim Kurulu tarafından 16 Kasım 2018 tarih ve 30597 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliği ile 14 Eylül 2020 tarih ve 31244 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İstanbul Kent Üniversitesi İhale Yönetmeliği’nin 12.maddesinde yer alan ihale yasaklıları ile ilgili hususlar esas olacaktır.

Sözleşme konusu hak ve yükümlülüklerin devri halinde alt yüklenici, iş bu sözleşme konusu hak ve yükümlülüklerin tamamı ile sözleşmenin eki niteliğindeki tüm şartname maddeleri ile bağlı olacaktır. Bu madde hükmüne aykırı şekilde yapılan devirler geçerli sayılmayacaktır.

FİRMA tarafından usulüne uygun şekilde yapılan devirlerde alt yüklenici ile FİRMA, iş bu sözleşme konusu hak ve yükümlülükler ile sözleşmenin eki niteliğindeki tüm şartname maddeleri bakımından (garanti ve destek hükümleri de dahil olmak üzere) İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ’ne karşı müşterek ve müteselsilen sorumlu olacaktır.

5.2.5. Söz konusu satın alma sürecine teklif veren FIRMA, öncesinde, iş esnasında, 	sonrasında 	hasta ve çalışan güvenliği, çevre, çevre etkileri ve iş güvenliği ile 	ilgili yasal ve kurum gerekliliklerine göre hareket etmekle yükümlü 	olduklarını, oluşan atıklar ile ilgili olarak yasa, kurum gereklilik ve 	politikalarına 	gore hareket 	edeceklerini, işin ifası sırasında vuku bulacak kazalardan ve kazaların sebep olacağı zararlardan can ve mal kaybından, gerek çalışanlarının gerekse üçüncü şahısların uğrayacağı her türlü zararlardan doğrudan doğruya sorumlu olacağını, istihdam ettiği her bir işçinin veya işçilerin maruz kalabileceği iş kazası sonucu meydana gelen zararlardan ya da her ne ad altında olursa olsun ödenmesi gereken tüm tazminatlardan sorumlu olacağını beyan ve taahhüt etmektedirler.

5.2.6.  Firma, 30 Haziran 2012 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 28339 sayılı İş sağlığı ve Güvenliği Kanununda yer alan tüm maddeleri yerine getirmekten sorumludur.

6-	Malzemelerin (Emtianın) Cinsi ve Teknik Özellikleri

6.1. 	Proje Kapsamı

Bu satın alma ile toplam:

Sözleşme ekinde bulunan proforma faturada belirtilen ürünler satın alınacaktır.

6.2.	Teknik Özellikler

Proformada belirtilmiştir.

7-	Satış Bedelleri ve Ödeme şekli;

7.1. 	Cinsi ve teknik özellikleri iş bu sözleşme ve proforma faturada belirtilen ürünlerin toplam satış bedeli;

- İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ,

- Peşin ödeme ile satın alınan ürünlerin toplam bedeli .................... USD (..........................................................................) + KDV’dir.

Kati kabul tarihlerinden itibaren peşin olarak yapılacaktır.

Veya

- 12 ay vade ile satın alınan ürünlerin toplam bedeli .................... USD (..........................................................................) + KDV’dir.

Kati kabul tarihlerinden itibaren 12 ay vadeli olarak yapılacaktır.

Veya

- 18 ay vade ile satın alınan ürünlerin toplam bedeli .................... USD (..........................................................................) + KDV’dir.

Kati kabul tarihlerinden itibaren 18 ay vadeli olarak yapılacaktır.

Faturaları TL olarak düzenlenecek olup hesaplama Fatura Kesim günü TCMB Efektif Satış kuru üzerinden olacaktır.

7.2.	Sevk irsaliyesinin bir nüshası fatura ekinde İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ ’ne ibraz edilmek zorundadır.

7.3.	Ödeme koşulları ve türevi hususlar ise aşağıdaki gibidir:

İş bu sözleşmeden doğan damga vergisi FİRMA sorumluluğunda olup, damga vergisi tahakkuk dekontunu sözleşme esnasında ibraz edecektir.

Toplam bedelin %6 sı kadar olan kesin ve 1 yıl süreli teminat mektubu ise sözleşmenin imza tarihinde FİRMA tarafından İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ ’ne verilecektir.

7.4.	Teminat mektubu kat’i kabul’den itibaren 1. (birinci) senenin bitiminde FİRMAYA iade edilecektir. (Kısmi kabul yapılması durumunda  teminatın süresi 1. yıl sonunda gerekli süre kadar uzatılacaktır.)

8-	Teslimat, Çalışma Planı ve Kat'i Kabul Raporu

  - Bu sözleşme kapsamındaki ürünler sözleşme tarihinden itibaren en geç 4-6 hafta içerisinde FİRMA tarafından eksiksiz, hasarsız ve çalışır vaziyette kurulumu yapılarak İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ ’ne teslim edilecektir. Global salgın, hammadde ve üretim süreçlerinde çip, yarı iletken vb. malzemelerde tedarik sorunlarının yaşanması ve etkilerinin devam etmesi, üretime doğrudan ve dolaylı etkileri, tedarik zincirlerindeki lojistik aksamalar ve gümrük idaresinden kaynaklanan gecikmeler, üreticilerden/üretimden, üreticilere ürün veren alt üreticilerin üretiminden kaynaklanan ve ihale öncesinde öngörülmeyen sorunlar ve aksaklıklar nedeniyle ile bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla direkt olarak, doğrudan Firma’dan kaynaklanmayan gecikmeler, Kent Üniversitesiden kaynaklanan sebepler nedeniyle teslimin uzaması halinde uzayan bu süreler teslim sürelerine eklenir. Firma, Ürünlerin Belirlenen Teslim Süresinden ileri Bir Tarihte Gelmesi Durumunda Geçici Network Çözümü oluşturarak ÜNİVERSİTE’nin ihtiyaçlarını karşılamayı ve ÜNİVERSİTE’yi zarara uğratmamayı taahhüt eder. Mallardan bir kısmının teslimatının, bu tarihi aşması halinde FİRMA her geciken iş günü için günlük, toplam sözleşme bedelinin % 0,1 (binde biri) oranında gecikme cezası ödeyecektir. Cezalı gecikme süresi 25 (yirmi beş) iş gününü geçemez. Aksi takdirde İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ cezai şart talebine ek olarak hiçbir yükümlülük altına girmeden siparişi iptal etme hakkına sahiptir. Bu ceza iş bu sözleşme ekindeki ürünler için geçerli olup, ilave siparişler için ise yazılı sipariş emrinin firma tarafından tebellüğ edilmesi tarihinden itibaren 60 (altmış) iş günü sonra ceza süresi başlayacaktır.

  - İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ, FİRMA’dan satın aldığı emtiayı kurulum mahalline teslim aldıktan sonra önce ön muayeneye tabi tutacak ve şikâyetlerini FİRMA’ya kurulum mahalline teslim aldığı tarihten itibaren 5 iş günü içerisinde yazılı olarak bildirecektir. Sipariş formunda belirtilen emtianın değişik, eksik ya da ön muayenede belirlenebilecek şekilde hatalı olması halinde FİRMA, düzeltmeyi, eksiklik ya da hatayı gidermek için 5 iş günü içinde işlemlere başlayacaktır. Aksi halde 8.1 madde de yer alan ceza-i şart aynen bu madde içinde uygulanacaktır. Ancak teslim edilen emtianın işlerliği husunda yapılacak bildirimler için kati kabul raporu geçerlidir.

  - FİRMA, İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ tarafından teslim alınıp kurulum mahalline getirilen ürünleri en geç 45 (kırkbeş) gün (8.2. maddedeki problemlerle karşılaşılırsa maddede belirtilen sürelerin sonundan başlamak üzere) içinde, aktif halde, ürünlerin faal hale getirilmesi ile ilgili tüm gerekli işlemleri yaparak “çalışır hale getirmekle” yükümlüdür.

  - FİRMA yükümlülüklerini iş bu sözleşmede belirlenecek süreler içerisinde ve eksiksiz yerine getiremez ise geciken her iş günü için, toplam sözleşme bedelinin %0.1 (binde biri) oranında günlük ceza-i şart ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Cezalı çalışma süresi 25 (yirmi beş) iş gününü geçmez Bu süre sonunda, sistemlerin tamamı (%100’ü) çalışır durumda değil ise İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ yeniden ihtar yükümlülüğü olmadan ve cezai şart talep etme hakkına ek olarak kontratı iptal etmeye FİRMA'dan tüm ödemelerini iade edilmesini istemeye ve teminat mektubunu irat kaydetmeye yetkilidir. Bu durumda teslim aldığı sistemleri aynen kurulu olduğu yerde FİRMA'ya iade edecektir. Kat’i (Kesin) Kabul Raporu: İş bu sözleşmenin 6. Maddesi ve proforma fatura içeriğinde yer alan, ürün, yazılım, program, cihaz ve sistemlerin tümünün İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ tarafından gösterilecek mahallerde montaj ve kurulumunun tamamlandığı; evsafına uygun olarak işlediğini belirten ve ekinde İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ ’nin onayını içeren rapordur.

  - İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ madde 8.3 uyarınca ürünlerin kurulumunu müteakiben en geç 45 gün içerisinde Kat’i Kabul Komisyonu kurup, bu komisyon tarafından muayene işlemlerini gerçekleştirecektir. 8.3’üncü madde de belirtilen sürede işi teslim ettiği tarihten itibaren 45 (kırkbeş) iş günü içinde mücbir bir sebep olmaksızın muayenenın tamamlanmaması Firmanın gizli ayıp ve garanti sorumluluğu haricinde herhangi bir sorumluluğu doğmayacaktır.

  - Sistemlerin FİRMA’dan kaynaklanan sebepler nedeniyle kısmen veya tamamen reddedilmesi durumunda 8.4'üncü maddede belirtilen cezai şart, gerekçeli ret raporunun FİRMA'ya tebliğ edildiği andan itibaren 10 (on) iş günü içerisinde nakden ödenecektir.

9-	Mücbir Sebepler

9.1.	Her türlü yangın, sel, su basması, deprem, grev, halk hareketleri, heyelan, hırsızlık, savaş, terör, yıldırım ve her türlü diğer doğal afetlerden İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ ve/veya FİRMA ciddi şekilde zarara uğrar ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen yerine getiremez hale gelir ise, işbu sözleşme tadil edilecektir. Bu durumda öncelikli olarak özel anlaşma yapılarak iki tarafında hak ve çıkarlarını koruyacak ortak bir anlaşma zemini bulunacaktır.

9.2.	Tarafların hiçbiri, doğrudan doğruya veya dolaylı olarak tabii afetler, sivil veya askeri makamların eylemleri, harp, grev, yangın v.s gibi mücbir sebeplerden dolayı bu sözleşmenin herhangi bir hükmünü ifa edememesi halinde hizmetin aksamasından sorumlu tutulamaz.

9.3.	Taraflar mücbir sebep hallerinin varlığı halinde sözleşmenin devamlılığının kendisinden beklenemeyecek dereceye ulaşması durumunda iş bu sözleşmeyi herhangi bir cezai şart veyahut tazminat ödemeksizin tek taraflı feshetme imkanına sahiptir.

10-	MÜŞTEREK HÜKÜMLER

10.1.	Taraflar, işbu Sözleşme gereğince yapılacak hertürlü bildirimlerin yazılı olması gerektiğini, ayrıca, aksi yazılı olarak belirtilmedikçe yukarıda yazılı adreslerinin kanuni tebligat adresleri olduğunu beyan ile bu adreslere yapılacak yazılı bildirimlerin kanunen geçerli tebligatın tüm hukuki sonuçlarını doğuracağını, adres değişikliğinin 7 gün içinde iadeli taahhütlü mektup yoluyla veya noter aracılığı ile karşı tarafa bildirilmemesi halinde bu belirtilen adreslere yapılacak tebligatın, geçerli tebligatın hüküm ve sonuçlarını doğuracağını ve bu nedenle tebligat yapılamaması halinde Tebligat Kanunu’nun 35. maddesinin uygulanacağını kabul etmişlerdir.

10.2.	İşbu Sözleşme’nin herhangi bir madde ve hükmünün geçersiz veya tatbiki kabil olmaması halinde diğer madde ve hükümler tam kapsamlı olarak geçerli olmaya devam edecektir.

10.3.	Taraflar oluşabilecek ihtilafları sulhen halletmeye çalışırlar, ancak, sulhen anlaşılamaması durumunda Sözleşme’nin tatbik ve tefsirinden doğacak uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Çağlayan Adliyesi Mahkemeleri ve İcra Müdürlüklerinin yetkili olduğunu kabul ve beyan etmişlerdir.

10.4.	Bu sözleşmenin ekinde yer alan proforma fatura ve listeler bu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olup sözleşme kapsamındadır.

10.5.	Kişisel Verilerin Korunması;

10.5.1.Taraflar, iş bu sözleşmenin imza tarihinden geçerli olmak üzere “Sözleşme” konusunu oluşturan hizmet ve işlemleri ifa ederken birbirlerinden elde edebilecekleri tüm kişisel veriler bakımından Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) ve ilgili diğer mevzuata uygun şekilde hareket ettiklerini gayrıkabilirücu kabul ve taahhüt ederler.

10.5.2.Bu kapsamda Taraflar, söz konusu kişisel verileri:

(i)  KVKK ve ilgili mevzuatın öngördüğü tüm esaslara uygun olarak işleyeceklerini,

(ii)  KVKK hükümlerine aykırı olarak başkalarına açıklamayacaklarını ve işleme amacı dışında kullanmayacaklarını;

(iii) Personellerinin, çalışanlarının ve sair sıfatlar ile kontrolü altında hizmet verenlerin de görevleri sırasında ve görevlerinin sona ermesini müteakiben işbu madde ile tesis edilen yükümlülüklere uygun davranmalarını sağlayacaklarını,

(iv) Kişisel verileri ilgili mevzuatta öngörülen süre kadar muhafaza edeceklerini ve bu sürenin sonunda işleme amacının da sona ermiş olması durumunda bu verileri sileceklerini/anonim hale getireceklerini/imha edeceklerini,

(v)  İşbu verilerin hukuka aykırı bir şekilde işlenmesini ve/veya işbu verilere hukuka aykırı bir şekilde erişilmesini engellemek ve işbu verilerin muhafazasını sağlamak için gerekli tüm teknik ve idari tedbirleri alacaklarını,

(vi)  Birbirlerinden elde ettikleri kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde durumdan haberdar olur olmaz derhâl birbirlerini bilgilendireceklerini kabul ve taahhüt etmiştir.

10.5.3. KVKK ve ilgili tüm mevzuatta sözü geçen teknik ve idari tedbirleri ihmali ve/veya kusuru ile almayan taraf, diğer tarafın bu nedenle uğrayabileceği tüm zararları, zararın kesinleşmiş mahkeme kararına dayanması halinde  tazmin etmeyi taahhüt eder.

10.5.4.Tarafların “Sözleşme” nin ifası sırasında birbirlerinden elde ettikleri kişisel verilere ilişkin yükümlülükleri “Sözleşme” nin yürürlük süresinden bağımsızdır.

10.6.Bu alımda belirtilen birim fiyatlardan 6 altı ay boyunca istendiği miktarda ilave alım yapılabilecektir.

10.7.FİRMA’nın bu sözleşme şartlarına aykırılık yapması ve/veya yükümlülüklerini aksatması halinde İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ cezai şartlar yanında teminat mektubunu irat kaydetme hakkına haizdir.

İşbu Sözleşme 10 (on) ana maddeden, 7(yedi) sayfadan, Türkçe iki nüshadan müteşekkil olup taraflarca okunup anlaşıldıktan sonra ......... tarihinde imza ve teati edilmiştir.

Ek 1	: Şirkete ait resmi evraklar

Ek 2	: Proforma

Ek 3    : Kati teminat mektubu

EK 4	: Tarafların imza sirküleri / yetki belgeleri

| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ | Şirket Kaşesi İmza Atan Şirket Yetkilisinin Adı Soyadı |
| --- | --- |